Информация по Дорожному хозяйству

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2018г. составляет 576,343 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга», 101,376 км – автодороги республиканского значения, 457,127 км – местные автодороги (из них 231,666 км – местные автодороги районного значения, 35,274 км – городского поселения, 225,461 км- автодороги сельских поселений). Из 453,502 км автодорог местного значения 338,388км (74,6%) имеют твердое покрытие, 292,185 км (64,4%) усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог), на местной сети имеется 340шт/4014м водопропускных труб. По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км.

В 2018г будут продолжены работы по автодороге федерального значения «Волга»-М-7:

планируется завершить реконструкцию автодороги М-7 «Волга» на участке км 596 – км 601. (на участке км 588 – км 601 работы завершены в 2016г). Подрядчик – ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Работы финансируются за счет средств федерального бюджета.

Планируется начать работы по восстановлению подхода к новому мосту через р. Сура со стороны г. Казань, а также ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги М-7 «Волга» на км 601- км 613.

По статье «Строительство дорог» по республиканской сети автомобильных дорог по Ядринскому району на 2018 год предусмотрены финансовые средства в размере 21 341,3 тыс. рублей на:

строительство тротуаров вдоль автомобильной дороги «Никольское – Ядрин – Калинино» в с. Стрелецкое на участках км 3+357 – км 4+900 (слева) и км 6+000 – км 3+457 (справа), в д. Сареево на участках км 14+122  – км 14+184, км 14+435 – км 15+149 (слева) и км 14+130 – км 14+230 (справа) и пешеходных переходов вблизи образовательного учреждения км 6+455, км 7+119, км 7+145, км 7+885 (14 361,5 тыс. руб.);

строительство наружного освещения автомобильной дороги «Никольское – Ядрин – Калинино» на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 (78,456 тыс. рублей)- по с.М. Чурашево, д.С. Шуматово, с.Советское. Строительство линии освещения предусмотрено в 2018г (на 2018г предусмотрено 2583,267 тыс. руб.);

Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на участке км 10+650 – км 15+124 (участки по правобережной части г. Ядрин (п.Ямоз) и по д. Сареево). Строительство объекта запланировано завершить в 2018г (планируется выделить 1099,084 тыс. рублей). Строительство было начато в 2016г и приостановлено в связи с наложением на линии электроснабжения ПАО «МРСК Волги».

Строительство остановочных пунктов и тротуаров на автомобильной дороге «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи» в с. Большие Шемердяны на участке км 10+155 (слева, справ) и в д. Верхние Ачаки на участке км 13+470 (справа) – выделяется 3296,6 тыс. рублей.

В 2018г Контракт на содержание автомобильных дорог республиканского значения по Ядринскому району заключен с ООО «ДорТех», стоимость работ на 2018г – 20,8 млн. рублей.

В 2018 году на осуществление дорожной деятельности по местной сети автомобильных дорог предусмотрены финансовые средства в размере 47 494, 594 тыс. руб., из них:

на содержание автомобильных дорог районного значения предусмотрено 27 499,079 тыс. руб.;

на ремонт автомобильных дорог районного значения – 11 000 тыс. руб. - на ремонт участка автомобильной дороги «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка» Планируется отремонтировать участок автодороги протяженностью около 2,0 км.

на завершение строительства автомобильной дороги с переходным типом по ул. Кооперативная с. Балдаево (0,47 км) – 3118,3 тыс. руб.

на содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселений – 4537,215 тыс. руб.

На содержание автомобильных дорог районного значения на 2018г по итогам проведенных аукционов заключены контракты с ООО «СК «АЛСЕР СТРОЙ» (44,902 км), ООО «Перспектива» (109,06 км), ООО «Сурстройсервис» (60,357 км), ООО «Стройка-21» (43,842 км).

Для продолжения реализации программы по строительству автомобильных дорог по населенным пунктам в Ядринском районе имеется проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию 11 автомобильных дорог по населенным пунктам общей протяженностью 12,9 км. (по с. Балдаево (ул. Кооперативная и ул. Якунина), по ул. Школьная д. Кильдишево, по ул. Ленина с. Чебаково, по ул. Садовая д. Хирле-Сиры, по ул. Качебай, Емелькасы, Лесная с. Юваново, по ул. Коммунистическая и Пролетарская д. Верхние Мочары, по ул. Чапаева, Комсомольская, Мичурина с. Пошнары, по ул. Кудашская д. Кудаши, по д. Поченары (2 этап), реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина и ул.М. Горького в г. Ядрин, строительство автодороги по ул. Центральная д. Сеткасы). Проекту переданы в КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, так как согласно Закону Чувашской Республики №84 от 29.12.2015г «О перераспределении полномочий в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами местного самоуправления городских, сельских поселений и муниципальных районов Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики» с 1 января 2016г КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии осуществляет полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов Чувашской Республики в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

За январь-апрель по содержанию автодорог местного значения выполнены работы на сумму 11780,868 тыс. рублей.