УтвержденА

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 14.03.2014   № 77

(приложение № 1)

республиканская программа

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Чувашской Республики «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики» |
| Государственный заказчик Программы | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Цель Программы | – | улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задача Программы | – | эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики |
| Срок реализации Программы | – | 2014–2043 годы |

I. Характеристика состояния жилищного фонда

Чувашской Республики

Жилищный фонд Чувашской Республики по состоянию на 1 января 
2013 г. составляет 30,16 млн. кв. метров. Всего в Чувашской Республике 
10198 многоквартирных домов общей площадью 16,33 млн. кв. метров, из них 4060 домов блокированной застройки, или 39,8 процента от общего количества многоквартирных домов, общей площадью 0,56 млн. кв. метров.

Уровень благоустроенности жилищного фонда Чувашской Республики составляет: водопроводом – 62,7 процента, водоотведением – 59,1 отоплением – 93,6, горячим водоснабжением – 50,6, газом – 92,5 процента.

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в Чувашской Республике не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами прошлого века, не отвечают современным требованиям, в связи с чем необходимо проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов.

II. Цель, задача и срок реализации Программы

Целью Программы является улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу – эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 4733 многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики.

Настоящая Программа будет реализована в период с 2014 по 2043 год.

III. Программные мероприятия

В Программу включены все многоквартирные дома, расположенные на территории Чувашской Республики, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики, и дома, в которых менее чем три квартиры.

В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы.

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, и перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме приведены в приложении к настоящей Программе.

IV. Актуализация Программы

Программа подлежит ежегодной актуализации.

Основания для актуализации Программы:

включение или исключение многоквартирных домов  из Программы;

сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае принятия решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме;

внесение изменений, предусматривающих перенос установленного в Программе срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в Программу, на более поздний период по решению собственников помещений в этом многоквартирном доме;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

_____________